VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Multifunkční tělocvična Kosmonosy - dodávka a montáž vzduchotechniky pro větrání a chlazení malých sálů metodou Design & Build“

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Město Kosmonosy

Zastoupený:          PharmDr. Eduardem Masarčíkem, starostou

Sídlo:                     Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

IČO:                       00508870

Telefon:                  326 719 060

Kontaktní osoba: Ing. Michal Šimon

E-mail:                  simon@oukosmonosy.cz

Telefon:                 602 184 866

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci s názvem:

„Multifunkční tělocvična Kosmonosy - dodávka a montáž vzduchotechniky pro větrání a chlazení malých sálů metodou Design & Build“

  - Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vzduchotechniky pro větrání a chlazení malých sálu v budově multifunkční tělocvičny v Kosmonosech, a to metodou Design and Build, kdy  jeden dodavatel je odpovědný za kompletní přípravu a realizaci akce.

  - Podrobná specifikace předmětu plnění

Zadavatel dále specifikuje podmínky plnění veřejné zakázky závazným návrhem Smlouvy o dílo a touto zadávací dokumentací.

  - Variantní řešení

Zadavatel připouští variantní řešení. Dílo bude realizováno metodou Design & Build, tedy budou provedeny všechny stavební práce a dodán veškerý materiál, který je nezbytný k řádnému provedení díla, včetně samotného návrhu technologie, projekčních prací, inženýrské činnosti, revize a uvedení zařízení do provozu.

- PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Zadavatel neuvádí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

- MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky je Multifunkční tělocvična Kosmonosy na adrese Luční 1326,  Kosmonosy.

- TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Zahájení plnění:	do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

Zajištění realizační dokumentace: 	do 31. 5. 2026

Instalace nové technologie:	od 17. 7. 2026

Předání technologie do provozu: 	do 10. 8. 2026

Předání dokončeného díla:	do 10. 8. 202

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Uchazeč může navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění a okolí, aby mohl na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky a podepsání smlouvy.

Prohlídka místa plnění proběhne ve …………………. v 09:00. Místem setkání zájemců je hlavní vstup do budovy multifunkční tělocvičny na adrese Luční 1326, Kosmonosy.

- POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE

  - Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Analogicky dle ustanovení § 86 zákona se splnění kvalifikačních předpokladů může prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek.

Účastník, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy.

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

- prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,

- prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,

- prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.

  - Základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona

Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona splňuje (viz příloha č. 2 této Výzvy).

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  - Profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost v rozsahu:

Analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

- výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, např. živnostenské oprávnění dle přílohy č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

Analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona:

- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Poskytnuté doklady/výpisy nesmí být starší než 6 měsíců

  - Technická kvalifikace analogicky podle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

Analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Seznam významných plnění poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

| Rozsah požadovaných informací a dokladů - nejvýznamnějších plnění | Min. 2 dodávky, které svým rozsahem a charakterem musí odpovídat zakázce, která je předmětem tohoto zadávacího řízení - instalace vzduchotechnického zařízení, montáž vzduchotechnických rozvodů či obdobné plnění související s předmětem zakázky. |
| --- | --- |
| Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů | minimální hodnota plnění každé takové zakázky - 500.000 Kč bez DPH |

Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je možné doložit analogicky dle § 79 odst. 5 zákona zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Analogicky dle § 79 odst. 3 zákona se doby dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za splněné považují, pokud bylo plnění uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeno. To neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby podle odstavce 2 písm. b) zákona.

Analogicky dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít plnění, které poskytl a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.

  - Pravost a stáří dokladů

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7.6 Poddodavatelé

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů účastníka.

Pokud účastník prostřednictvím poddodavatele zároveň prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů, musí účastník v nabídce prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona poddodavatelem čestným prohlášením (viz příloha č. 2 této Výzvy), a písemný závazek k poskytnutí plnění veřejné zakázky s poddodavatelem analogicky dle § 83 písm. d) zákona. Takový poddodavatel se skutečně musí na plnění předmětu zakázky podílet, a to min. v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele.

V případě nejasností může zadavatel vyžádat objasnění nebo doplnění údajů či dokladů.

- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to nejpozději 5 dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je povinen do 2 pracovních dnů odpovědět a v případě nutnosti změny podmínek může přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní osobou je:

Jméno:	Ing. Michal Šimon

e-mail:	simon@oukosmonosy.cz

Telefon:	602 184 866

- HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona vždy ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny s DPH.

Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu Smlouvy o dílo na plnění zakázky a dále v Krycím listu nabídky. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena s DPH stanovená účastníkem v návrhu Smlouvy o dílo a v Krycím listu nabídky.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou a jejími přílohami, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zpracována formou Krycího listu nabídky – viz. příloha č. 1 této Výzvy. Ocenění jednotlivých položek je třeba provést pro uvedený rozsah plnění s tím, že nabídková cena musí být platná min. do doby dokončení plnění. Účastník je povinen ocenit všechny požadované položky Krycího listu nabídky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění.

- PODMÍNKY PRO ZMĚNU NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona kromě vyhrazených změn závazku analogicky dle § 100 zákona.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této Výzvy.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Faktura bude vystavena v jednom originálním vyhotovení. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

Cena za provedené plnění je splatná zpětně. Podkladem pro úhradu ceny je faktura a výkaz poskytnutých služeb potvrzený oprávněným pracovníkem objednatele.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účastník předloží jako součást nabídky návrh Smlouvy o dílo, jehož závazný text je přílohou č. 3 této Výzvy.

Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit mimo editovatelná textová pole určená pro doplnění smluvních údajů. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a nabídka účastníka bude z dalšího posuzování nabídek vyřazena.

Návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany účastníka doplněn o údaje nezbytné pro vznik smlouvy. Zejména se jedná o

- vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)

- číslo účtu dodavatele pro platby faktur

- nabídkovou cenu

- adresu pro doručování

- zástupce a kontaktní osoba na straně příkazníka

Návrh Smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

- ČLENĚNÍ NABÍDKY

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka a celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění - vzor viz. příloha č. 1.

- Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti dle §74 zákona - vzor viz. příloha č. 2.

- Dokument prokazující splnění profesní způsobilosti dle §77 zákona (živnostenské oprávnění).

- Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace dle §79 zákona (např. přehled referenčních zakázek či faktury prokazující plnění dodavatelem).

- Návrh Smlouvy o dílo - závazný vzor viz. příloha č. 3 - podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče

- Další přílohy (nepovinné, např. harmonogram prací, nabídkový katalog).

Zadavatel může vyloučit účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat všechny povinné položky zmíněné výše.

- POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

  - Označení nabídky

Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Multifunkční tělocvična Kosmonosy - dodávka a montáž vzduchotechniky pro větrání a chlazení malých sálů metodou Design & Build“ - NEOTEVÍRAT!

  - Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.

- MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Poštou se nabídka zasílá zadavateli na adresu: Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy.

Osobně se nabídka podává zadavateli do podatelny Městského úřadu Kosmonosy v pracovní době: PO a ST od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, ÚT a ČT od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 a v PÁ od 8:00 do 12:00, na adrese Debřská 223/1, 293 06  Kosmonosy.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 3. 2026 v 15:00 hodin.

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovní přepravě).

- DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,

- požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů,

- ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám.

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.

Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

V případě, že Výzva a její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, materiálů či technických zařízení, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky analogicky dle § 122 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

Přílohy:

1.	Krycí list nabídky.

2.	Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace dle § 86 zákona.

3.	Závazný návrh Smlouvy o dílo.

V Kosmonosech dne ………….2026

PharmDr. Eduard Masarčík, v.r.
      starosta města